项目相关方管理

核心概念

1）项目相关方对项目的影响可能是积极的也可能是消极的

2）重要相关方对项目可能有重大影响，有时关键相关方能决定项目成败

3）项目经理和团队正确识别并合理引导所有相关方参与的能力，能决定项目的成败

4）为提高成功的可能性，应在项目章程被批准、项目经理被为人、以及团队开始组建之后，尽早开始识别相关方并引导相关方参与

5）相关方满意度应该作为项目目标加以识别和管理

6）有效引导相关方参与的关键是重视与所有相关方保持继续沟通

识别相关方

1）数据分析

相关方分析，兴趣，权利（合法权利和道德权利），所有权，知识，贡献，文件分析

2）数据表现

权力/利益方格：对项目结果的关注（利益）程度进行分类

权力/影响方格：对项目成果的影响力

作用/影响方格：改变项目计划或执行的能力

管理相关方参与活动

1）在适当的项目阶段引导相关方参与，以便获取、确认或维持他们对项目成功的持续承诺

2）通过谈判和沟通管理相关方期望

3）处理与相关方管理有关的任何风险或潜在关注点，预测相关方可能在未来引发的问题

4）澄清和解决已识别的问题

管理相关方参与有利于确保相关方明确了解项目目的、目标、收益和风险，以及他们的贡献将如何促进项目成功

监督相关方参与

1）监管相关方关系

2）修订参与策略

3）提升参与效率效果